|  |  |  |  |  |  |  |  | Հավելված 5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի սպորտի և երիտասարդության հարցերի ոլորտի 2015-2018 թվականների զարգացման ծրագրի ֆինանսավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (հազ. դրամ) |
| N | Ծրագրի անվանումը | Նախա-հաշվային արժեքը | Պլանավորված ֆինանսավորում |  |  |  | Ընդամենը պլանավորված ֆինանսավորում | Ծանոթություն |
|  |  |  | 2015թ. | 2016թ. | 2017թ. | 2018թ. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մարզական օբյեկտների հիմնանորոգում (նոր հայտեր) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | գ.Գեղակերտի (Սամաղարի) ծանրամարտի մարզադպրոցի հիմնանորոգում | 125,780.0 | 60,000.0 | 65,780.0 | 0.0 | 0.0 | 125,780.0 | Ընդգրկված է մարզպետարանի ներկայացրած 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ հայտում, ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 2հավելվածի II փուլի աշխատանքների ցանկում: Անհրաժեշտ է շենքի հիմնանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում, ինժեներական կոմունիկացիաների վերակառուցում: |
| 2 | ք.Էջմիածնի մարզահամալիրի հիմնանորոգում | 543,550.0 | 0.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | 343,550.0 | 543,550.0 | Ընդգրկված է մարզի զարգացման քառամյա ծրագրում, մարզպետարանի ներկայացրած 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ հայտում: Անհրաժեշտ է շենքի հիմնանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում, ինժեներական կոմունիկացիաների վերակառուցում: |
| 3 | «Վլադիմիր Ենգիբարյանի անվան բռնցքամարտի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ի Էջմիածնի մասնաճյուղ | 100,000.0 | 0.0 | 100,000.0 | 0.0 | 0.0 | 100,000.0 | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: |
| 4 | ք.Մեծամորի սպորտհամալիրի հիմնանորոգում | 924,760.0 | 0.0 | 300,000.0 | 300,000.0 | 324,760.0 | 924,760.0 | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: |
| 5 | ք.Արմավիրի ըմբշամարտի մարզադպրոցի N1 դահլիճ | 9,060.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9,060.0 | 9,060.0 | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 3հավելվածի III փուլի աշխատանքների ցանկում: |
| 6 | ք.Արմավիրի ըմբշամարտի մարզադպրոցի N2դահլիճ | 42,880.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42,880.0 | 42,880.0 | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 13հավելվածի III փուլի աշխատանքների ցանկում: |
|  | «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ք.Արմավիրի մարզադաշտի վերանորոգում (սեփականության հարցի լուծում) |  | 0.0 | 47,300.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | 247,300.0 | Ծրագրերը ներառված են ՀՀ Նախագահի մարզի տարբեր համայնքներ կատարած այցերի ընթացքում արծարծված խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների ցանկում: |
| 8 | ք.Վաղարշապատում նոր մարզահամալիրի կառուցում |  | 100,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | 142,100.0 | 442,100.0 |  |
|  | Ընդամենը՝ այլ աղբյուրներ |  | 160,000.0 | 713,080.0 | 600,000.0 | 962,350.0 | 2,435,430.0 |  |
|  | Համայնքային բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Մարզի համայնքներում իրականացվող ոլորտային ծրագրեր |  | 44,500.0 | 5,500.0 | 0.0 | 27,000.0 | 77,000.0 |  |
|  | Ընդամենը |  | 204,500.0 | 718,580.0 | 600,000.0 | 989,350.0 | 2,512,430.0 |  |