#### ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի հաշվետվության վերլուծական մաս

##### Կոմիտեի քաղաքականության հիմնական գերակայությունները

ՀՀ կառավարության ծրագրի առաջնահերթությունների շուրջ կառուցված 2024թ. տնտեսական զարգացման քաղաքականության շրջանակներում կոմիտեի հիմնական խնդիրներից են համարվել՝

- հանրապետության բոլոր համայնքները 2017-2024թթ. ընթացքում տեղական մակարդակի ծրագրային փաստաթղթերով (գլխավոր հատակագծեր և գոտևորման նախագծեր) ապահովման նպատակով Քաղաքաշինական ծրագրային,  միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակում ծրագրի իրականացումը, որի միջոցով ՀՀ ողջ տարածքում համայնքներն ապահովվել են քաղաքաշինական տարածական պլանավորման փաստաթղթերով,

- միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքներին համահունչ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համակարգի բարեփոխման և արդիականացման շարունակական աշխատանքների իրականացումը` անհրաժեշտ փաստաթղթերի բազայի ստեղծմամբ, ինչը հնարավորություն է տալիս ապահովել նախագծային և շինարարական աշխատանքների որակական երաշխիքներ, միասնական շուկայում հանրապետության շինարարական արտադրանքի և ծառայությունների համատեղելիություն ու տեխնոլոգիաների արդիականացում,

- քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովումը, որի շրջանակներում կոմիտեն մի շարք քայլեր է ձեռնարկել անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակֆոնդի հիմնախնդրի լուծման ուղղությամբ, ինչպես նաև դեռևս 2021թ.-ից մեկնարկել և 2024թ. ավարտվել է Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմական գործողությունների պատճառով Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում սահմանազատման հետևանքով իրենց բնակելի նշանակության գույքերի տնօրինման հնարավորությունից զրկված ընտանիքների համար նոր բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքները,

- շենքերի և շինությունների մատչելիության ապահովման համար հետազննության  և անձնագրավորման ծրագրի շարունակական իրագործումը, որը մեկնարկել է 2023թ. նախագծային հատուկ լուծումներով համալրման ենթակա մի շարք կարևորագույն նշանակության օբյեկտների 28 շենքերի ու շինությունների  մասով և շարունակվել է 2024թ.՝ արդյունքում արձանագրելով ևս 25 շենքերի ու շինությունների հետազննում և անձնագրավորում:

##### Կոմիտեի բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր

###### Ծախսերի ամփոփագիր

### Ծախսերի կատարողականը՝ 51%:

Աղյուսակ 1. 2024թ. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի ծրագրերը և միջոցառումները

|  | Հաստատ-ված | Ճշտված | Փոփոխության բացատրություն | Փաստ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր (հատ) | 1 | 1 | - | 1 |
| Միջոցառում (հատ) | 7 | 10 | 3 միջոցառումների ավելացումները պայմանավորված են՝ «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված առանց սահմանափակման իրականացվող վճարումների, մարզերում հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների, ավարտվող շինարարական օբյեկտների համար տեղական տուրքի վճարների իրականացման անհրաժեշտությամբ: | 9 |
| Հատկացում (մլն դրամ) | 5,123.2 | 5,128.0 | Հիմնականում պայմանավորված է «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված առանց սահմանափակման իրականացվող վճարումներով: | 2,614.3 |

###### Պետական տուրքեր

Աղյուսակ 2 . 2024թ. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից գանձված պետական տուրքերը (մլն դրամ)

|  | 2024թ. ճշտված պլան | 2024թ. փաստ | Կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Պետական տուրքեր | 438.8 | 826.5 | 188.3 |

##### Ծախսերի կատարման վերլուծություն

Կոմիտեի ծախսը՝ 2.6 մլրդ դրամ, կատարողականը՝ 51%:

Աղյուսակ 3. 2024թ. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից իրականացված ծրագրերը (մլն դրամ)

| Ծրագրեր | 2023թ. փաստ | 2024թ. ճշտված պլան | 2024թ. փաստ | Կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%) | 2024թ. 2023թ.-ի նկատմամբ (%) | 2023թ. և 2024թ. տարբե-րությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ քաղաքաշինության և ճարտարա-պետության բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացում և կանոնակարգում | 1,882.2 | 5,128.0 | 2,614.3 | 51.0 | 138.9 | 731.9 |

Կոմիտեի պատասխանատվությամբ 2024թ. կատարվել է Քաղաքաշինության և ճարտարապետության բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացման և կանոնակարգման ծրագիրը, որի գծով ծախսերը կազմել են 2.6 մլրդ դրամ՝ 51%-ով ապահովելով ծրագրված ցուցանիշը: Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է «Քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովում» միջոցառման կատարողականով և «Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերի ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում» միջոցառմանը հատկացված միջոցները չօգտագործելու հանգամանքով:

Նախորդ տարվա համեմատ կոմիտեի ծախսերն աճել են 38.9%-ով (732.91 մլն դրամով)՝ հիմնականում պայմանավորված «Քաղաքաշինության և ճարտարապետության բնագավառում պետական քաղաքականության մշակման, իրականացման, համակարգման, պլանավորման, մոնիտորինգի, կապիտալ ծրագրերի կատարման, պետական գնումների իրականացման ծառայություն» միջոցառման ծախսերի, «Քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովում» և «Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում և տեղայնացում» միջոցառումների գծով ծախսերի աճով: Հարկ է նշել նաև, որ նախորդ տարվա համեմատ 82.8%-ով (121.2 մլն դրամով) նվազել են «Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում» միջոցառմանն ուղղված ծախսերը՝ պայմանավորված կնքված պայմանագրերի քանակով և արժեքներով:

Քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովման միջոցառման շրջանակներում 2024թ. իրականացվել են ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքում նոր բնակելի թաղամասի (15 շենք) և Շուռնուխ բնակավայրում 13 բնակելի տների կառուցման աշխատանքներ: Ստեփանավան համայնքի Աշոտաբերդ թաղամասի կառուցապատման ծրագրի շրջանակներում կապալառուի հետ պայմանագիրը կնքվել է 2024թ. հուլիսին, մեկնարկը տրվել է օգոստոսին, հետևաբար համաձայնագիրը կնքվել է իրատեսական ծավալների համար: Նշվածով պայմանավորված՝ ծախսերը կատարվել են 41.9%-ով՝ կազմելով 720.7 մլն դրամ: 2023թ. համեմատ միջոցառման ծախսերն աճել են 36.3%-ով (192 մլն դրամով)՝ պայմանավորված իրականացվող միջոցառումների ծավալների ավելացմամբ:

Հաշվետու տարում «Աղետի գոտու բնակավայրերի հողամասերի ոչ հիմնական շինություններից ազատում և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում» միջոցառման գծով ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով նախատեսված 1.4 մլրդ դրամի հաշվին իրականացվելիք աշխատանքների շրջանակը սահմանող կառավարության որոշման նախագիծը մշակվել և ներկայացվել է կառավարության քննարկմանը:

Քաղաքաշինության և ճարտարապետության բնագավառում պետական քաղաքականության մշակման, իրականացման, համակարգման, պլանավորման, մոնիտորինգի, կապիտալ ծրագրերի կատարման, պետական գնումների իրականացման ծառայության միջոցառման ծախսերը կազմել են 1.1 մլրդ դրամ կամ ծրագրված ցուցանիշի 99.1%-ը: Միջոցառման ծախսերը 60%-ով (412.4 մլն դրամով) գերազանցել են նախորդ տարվա ցուցանիշը՝ հիմնականում պայմանավորված հաստիքների համալրմամբ:

Քաղաքաշինական ծրագրային,  միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման միջոցառման ծախսերը կազմել են 298.5 մլն դրամ և ամբողջությամբ ապահովել ծրագրված ցուցանիշը: Միջոցառման շրջանակներում 2024թ. մշակվել է 69 բնակավայրի ընդգրկմամբ 10 փաստաթուղթ: Ընդհանուր առմամբ hանրապետության տարածքի շուրջ 94%-ն (Տավուշի, Արարատի, Սյունիքի, Արմավիրի, Վայոց ձորի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Շիրակի, Կոտայքի, Լոռու (մասամբ) մարզեր) արդեն իսկ ապահովվել է տարածական պլանավորման փաստաթղթերով:

«Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում  և տեղայնացում» միջոցառման շրջանակներում մշակվել է 25 նորմատիվատեխնիկական փաստաթուղթ, ինչի համար օգտագործվել է 222.2 մլն դրամ՝ 81.4%-ով ապահովելով ծրագրային ցուցանիշը՝ պայմանավորված տնտեսումներով: Նախորդ տարվա համեմատ ծախսերի 64.7%-ով կամ 87.3 մլն դրամով աճը պայմանավորված է մշակված նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի քանակով և արժեքներով:

«Մարզերում հրատապ քաղաքաշինական, վերականգնողական լուծում պահանջող հիմնախնդիրների իրականացում» միջոցառման շրջանակներում վերականգնվել են ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի սահմանամերձ Ներքին Հանդ բնակավայրի անհատական 22 տների 6,861.5 քմ մակերեսով տանիքներ: Միջոցառման ծախսերը կազմել են 200.2 մլն դրամ կամ ծրագրված ցուցանիշի 99.1%-ը: 2023թ. նշված նպատակով միջոցներ չէին նախատեսվել: